인프라 변경 승인 절차

문서번호: DK-IT-PRO-002  |  버전: v2.2  |  담당부서: IT인프라팀 / DevOps팀

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | 단국테크 주식회사 |
| 문서번호 | DK-IT-PRO-002 |
| 버전 | v2.2 |
| 담당부서 | IT인프라팀 / DevOps팀 |
| 문서 등급 | 사내 한정 (Internal) |
| 시행일 | 2025년 1월 1일 |
| 최종 개정일 | 2024년 12월 1일 |
| 검토 주기 | 연 1회 또는 환경 변경 시 |
| 승인자 | IT인프라팀장 / CTO |

# 1. 목적

본 절차서는 단국테크 주식회사의 운영 인프라(서버, 네트워크, 클라우드, 데이터베이스 등)에 대한 변경 작업을 안전하게 수행하기 위한 변경 요청, 위험 평가, 승인, 실행, 검증 절차를 규정합니다. 통제되지 않은 인프라 변경으로 인한 서비스 장애를 예방하는 데 목적이 있습니다.

[ISMS-P 2.9.1] 변경관리

# 2. 변경 유형 분류

| 유형 | 정의 | 예시 | 승인 요건 | 사전 통보 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 표준 변경 (Standard) | 반복적·저위험·사전 승인된 절차 | 정기 OS 패치, 인증서 갱신, 설정값 소폭 조정 | 팀장 단독 승인 가능 | 없음 |
| 일반 변경 (Normal) | 중간 위험, 계획된 변경 | 인프라 스케일 업/다운, 새 서비스 배포, 방화벽 룰 추가 | 팀장 + 변경자문위원회(CAB) | 3영업일 전 |
| 긴급 변경 (Emergency) | 즉각 대응 필요, 고위험 | 보안 패치 긴급 적용, 장애 복구 인프라 변경 | CTO 승인 | 사후 보고 허용 |
| 주요 변경 (Major) | 광범위 영향, 아키텍처 변경 | 클라우드 마이그레이션, DB 엔진 교체, 네트워크 재설계 | CTO + 이사회 보고 | 4주 전 |

# 3. 변경 요청 및 승인 절차

## 3.1 표준 변경

- IT 헬프데스크 포털에서 "변경 요청서(RFC)" 작성 (변경 내용, 예상 시간, 검증 방법)

- 팀장 승인 후 즉시 실행 가능 (변경 자문위원회 생략)

- 실행 완료 후 변경 이력 기록 (Jira 또는 Confluence)

## 3.2 일반 변경 (CAB 프로세스)

- [Step 1] 변경 요청자: RFC(Request for Change) 작성 및 제출

- 변경 내용 상세 기술 (What, Why, How)

- 영향 범위 분석 (영향받는 서비스, 예상 다운타임)

- 위험 평가 (Risk Assessment): 변경 실패 시 영향도 및 복구 방법

- 롤백 계획 (Rollback Plan): 상세한 롤백 절차 및 예상 시간

- 변경 일정: 배포 윈도우 내 수행 여부 확인

- [Step 2] 팀장: RFC 1차 검토 및 승인

- [Step 3] CAB(변경자문위원회) 주간 검토 회의 (매주 화요일 오후 3시):

- 참석: IT인프라팀장, DevOps팀장, IT보안팀, QA팀 대표

- 검토 항목: 영향도, 위험도, 일정 적정성, 롤백 계획 충분성

- [Step 4] CAB 승인 완료 후 변경 작업 일정 확정 및 이해관계자 공지

- [Step 5] 변경 실행 (배포 절차서 DK-DEV-PRO-001 병행 적용)

- [Step 6] 변경 후 검증 및 완료 보고

## 3.3 긴급 변경

- CTO 또는 IT인프라팀장의 긴급 변경 선언 (Slack #infra-emergency 채널)

- 최소 요건: 변경 수행자 + 검토자(시니어 엔지니어) 2인 이상 참여

- 변경 중 실시간 Slack 채널에 진행 상황 공유

- 긴급 변경 완료 후 24시간 이내 정규 RFC 소급 작성 및 CTO 보고

- CAB 다음 정기 회의에서 긴급 변경 사후 검토 수행

# 4. 위험 평가 매트릭스

| 영향도 / 발생 가능성 | 낮음 (L) | 중간 (M) | 높음 (H) |
| --- | --- | --- | --- |
| 낮음 (Low) | 낮음 → 표준 변경 | 낮음 → 표준 변경 | 중간 → 일반 변경 |
| 중간 (Medium) | 낮음 → 표준 변경 | 중간 → 일반 변경 | 높음 → 일반 변경 + 추가 검토 |
| 높음 (High) | 중간 → 일반 변경 | 높음 → 일반 변경 + 추가 검토 | 매우 높음 → 주요 변경 |

# 5. 변경 실행 표준 절차

## 5.1 변경 전 준비사항

| 항목 | 확인 내용 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 백업 확인 | 변경 대상 시스템 최신 백업 완료 (변경 1시간 이내) | □ |
| 롤백 계획 숙지 | 변경 수행자가 롤백 절차를 숙지하고 테스트 완료 | □ |
| 모니터링 준비 | Datadog 대시보드 대기, 알림 수신 설정 확인 | □ |
| 이해관계자 공지 | 영향받는 팀에 변경 일정 및 예상 영향 사전 안내 | □ |
| 변경 윈도우 확인 | 배포 금지 기간 및 다른 작업과 충돌 여부 확인 | □ |
| 문서 준비 | RFC, 롤백 계획, 체크리스트 출력 또는 화면 준비 | □ |

## 5.2 변경 중 행동 수칙

- 변경 시작 시 Slack #infra-change 채널에 변경 시작 선언

- 변경 작업 중 각 단계 완료 시마다 체크리스트 기록

- 예상 시간 초과(50% 이상) 시 팀장에게 상황 보고 및 계속 여부 판단

- 이상 징후 발생 즉시 변경 중단 후 팀장에게 보고 (변경 계속 여부 판단 위임)

- 변경 완료 후 즉각 서비스 정상 여부 확인 (최소 10분 모니터링)

## 5.3 변경 완료 후 처리

- Slack #infra-change 채널에 변경 완료 선언 (완료 시각, 결과, 이상 여부)

- Jira RFC 티켓 상태 "완료"로 업데이트, 실제 수행 내용과 결과 기록

- 변경으로 인한 설정 변경 사항 IaC(Terraform/Ansible) 코드에 반영 및 PR 제출

- 변경 영향을 받은 서비스 모니터링: 변경 완료 후 24시간 집중 관찰

# 6. 변경 자문위원회(CAB) 운영

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 정기 회의 | 매주 화요일 오후 3시~4시 (30분 이상 소요 시 연장) |
| 참석 필수 인원 | IT인프라팀장, DevOps팀장, IT보안팀 대표 |
| 참석 선택 인원 | 변경 요청 부서 담당자, QA팀 (영향도 높은 변경 시) |
| 검토 기준 | 변경 범위, 위험도, 롤백 계획 완성도, 변경 일정 적정성 |
| 의결 방식 | 참석자 과반수 찬성 (팀장급 반대 시 CTO 최종 결정) |
| 불참 시 처리 | 서면 의견 제출로 대체 (회의 전날까지) |
| 회의록 | Confluence에 기록, 참석자 서명 또는 이메일 확인 |

# 7. 변경 이력 관리

- 모든 변경 작업은 Jira RFC 티켓으로 관리하며, 티켓에 실행 로그·스크린샷·결과를 첨부

- 인프라 변경 이력은 IaC 저장소(GitHub) 커밋 이력으로 추적 가능하도록 유지

- 변경 이력은 ISMS-P 감사 증적으로 3년간 보관

- 분기 1회 변경 이력 분석: 반복 장애 원인이 된 변경 유형 파악 및 표준 변경 절차 개선

# 8. 변경 관련 지표(KPI)

| 지표 | 목표치 | 측정 주기 |
| --- | --- | --- |
| 변경 성공률 | 95% 이상 | 월간 |
| 긴급 변경 비율 | 전체 변경의 10% 미만 | 월간 |
| 변경으로 인한 장애 발생률 | 전체 장애의 30% 미만 | 분기 |
| 평균 변경 승인 소요 시간 (일반) | 3영업일 이내 | 월간 |
| 롤백 발생률 | 5% 미만 | 월간 |

# 9. 문의처

| 구분 | 담당 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 변경 요청 및 RFC 제출 | IT 헬프데스크 포털 | portal.dankooktech.com / Slack #it-change |
| CAB 회의 일정 | IT인프라팀장 | infra@dankooktech.com / 내선 1003 |
| 긴급 변경 승인 | CTO 직통 | cto@dankooktech.com / 긴급: 010-XXXX-XXXX |