RFP 대응 문서 — F사 (금융)

작성: 임성준 차장  |  검토: 최지훈 팀장, 법무팀  |  2025년 4월 14일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 고객사 | F사 (실명 비공개 — 내부 코드명 "Project Falcon") |
| 고객사 규모 | 임직원 약 420명 / 금융업 (보험 계열사) |
| RFP 접수일 | 2025년 4월 1일 |
| 제출 기한 | 2025년 4월 25일 (금) 오후 5시 |
| 담당 영업 | 임성준 차장 |
| 협조 부서 | 법무팀 (계약·규정 검토), IT보안팀 (보안 인증 확인), 제품팀 (기능 확인) |
| 예상 규모 | Enterprise 플랜, 약 200명 사용자, 예상 MRR $5,600 |
| 문서 등급 | 기밀 (Confidential) — 고객사 정보 포함 |

1. RFP 개요

F사(금융 계열사)가 사내 업무 자동화 플랫폼 도입을 위해 발행한 RFP입니다. 현재 수작업으로 처리 중인 보험 청구 검토 프로세스, 내부 결재 워크플로우를 자동화하는 것이 주목적이며, 금융업 특성상 보안 및 개인정보 요건이 엄격합니다.

2. RFP 요구사항 및 대응

2.1 보안 및 인증

| RFP 요구사항 | 당사 현황 | 대응 가능 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISMS 또는 ISO 27001 인증 | ISMS-P 인증 보유 (2024년 갱신) | ✅ 가능 | 인증서 첨부 예정 |
| SSO (SAML 2.0) 지원 | v3.4 출시 예정 (2025년 Q2 말) | ⚠ 조건부 | 출시 일정 명시 필요 |
| MFA 필수 적용 | 전 사용자 MFA 필수 (Okta 연동) | ✅ 가능 |  |
| 감사 로그 3년 이상 보관 | Enterprise: 무제한 보관 | ✅ 가능 |  |
| 데이터 국내 저장 (국내 리전) | AWS 서울 리전(ap-northeast-2) | ✅ 가능 |  |
| 개인정보처리방침 및 DPA 제공 | 표준 DPA 제공 가능 | ✅ 가능 | 법무팀 검토 완료 필요 |
| 침투 테스트 결과 보고서 제공 | 연 1회 외부 모의침투 수행 | ✅ 가능 | 최신 보고서 제공 (NDA 후) |

2.2 기능 요구사항

| RFP 요구사항 | 지원 여부 | 플랜 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 승인 워크플로우 (다단계 결재) | ✅ 지원 | Professional 이상 |  |
| 이메일·Slack 알림 연동 | ✅ 지원 | 전 플랜 |  |
| 모바일 앱 지원 (iOS/Android) | ✅ 지원 | 전 플랜 | v3.3에서 Push 알림 추가 |
| 감사 로그 Excel 내보내기 | ✅ 지원 | Professional 이상 | v3.3 신규 기능 |
| 온프레미스 배포 | ❌ 미지원 | Enterprise | 2025년 Q4 검토 예정 — 명시 필요 |
| API 연동 (REST) | ✅ 지원 | Professional 이상 | Rate Limit 협의 가능 |
| 역할 기반 접근 제어 (RBAC) | ✅ 지원 | Enterprise | 5단계 역할 지원 |

⚠ 리스크 항목: ① SSO: v3.4 출시 전 계약 시 "출시 예정" 조건으로 제안 필요 → 법무팀 계약서 조건 검토 요청 ② 온프레미스: 미지원 명시 후 SaaS 보안 수준(ISMS-P, SOC2)으로 대체 설득 ③ 금융업 전용 규정(금융보안원 가이드라인) 준수 여부 → IT보안팀 확인 요청 (4/18까지)

3. 제안 전략

3.1 차별화 포인트

- 국내 서비스로 한국어 지원 완벽, 한국 고객 전담 지원팀 보유

- ISMS-P 인증 보유 — 국내 금융기관 요구사항 충족

- AWS 서울 리전 데이터 저장 — 금융업 데이터 국내 저장 의무 대응

- v3.3 출시 예정 모바일 Push 알림 — 결재 처리 속도 개선 실증 가능

- 도입 후 6개월 내 ROI 측정 사례 제공 (유사 금융 고객 레퍼런스 활용)

3.2 가격 제안 (안)

| 구분 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| Enterprise 플랜 (200석) | 월정액 기준 | $5,600/월 ($67,200/년) |
| 연간 계약 할인 | 연간 선납 시 10% 할인 적용 | $60,480/년 ($5,040/월) |
| 도입 지원 서비스 | 초기 3개월 CSM 전담 배정, 온보딩 워크샵 2회 | 포함 |
| SLA | 99.9% 가용성 보장, 장애 시 크레딧 지급 | 계약서 명시 |

4. 제출 체크리스트

| 항목 | 담당 | 상태 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| RFP 응답 본문 작성 | 임성준 차장 | 작성 중 | 4/22 |
| ISMS-P 인증서 사본 | IT보안팀 | 준비 예정 | 4/18 |
| 침투 테스트 결과 요약 (NDA 조건) | IT보안팀 | 준비 예정 | 4/18 |
| DPA 검토 및 서명 | 법무팀 | 검토 요청 예정 | 4/21 |
| SSO 출시 일정 확인서 (제품팀) | 박예준 팀장 | 요청 예정 | 4/16 |
| 금융보안원 가이드라인 준수 확인 | IT보안팀 | 확인 요청 | 4/18 |
| 가격 제안서 최종 확인 | 최지훈 팀장 | 예정 | 4/23 |
| 최종 제출 | 임성준 차장 | - | 4/25 오후 5시 |