개발팀 주간 기술 회의록

2025년 4월 2일 (수)  |  코드 품질 개선 & 기술 부채 현황 점검

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | 4월 1주차 개발팀 주간 기술 회의 |
| 일시 | 2025년 4월 2일 (수) 오후 2:00 ~ 3:20 (총 80분) |
| 장소 | 3층 회의실 A (Zoom 동시 접속: 장시우) |
| 주관 | 신준서 팀장 |
| 기록 | 신하준 주임 |
| 참석자 | 신준서(부장/팀장), 정건우(차장), 오지아(과장), 윤성준(대리), 장시우(대리·재택), 송지유(주임), 신하준(주임), 한지훈(사원), 정나은(사원), 임준혁(사원) |

1. 지난 주 Action Item 이행 점검

| 항목 | 담당 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 커넥션 풀 경보 임계값 70% 조정 | 정건우 차장 | ✅ 완료 | 3/20 적용 |
| PR 체크리스트 업데이트 | 오지아 과장 | ✅ 완료 | Confluence 게시 완료 |
| 배포 후 모니터링 절차 Runbook 업데이트 | 오지아 과장 | ✅ 완료 |  |
| 엑셀 내보내기 쿼리 수정 및 재배포 | 임준혁 사원 | ✅ 완료 | 3/28 운영 배포, 이상 없음 |
| 스테이징 익명화 데이터 마이그레이션 협의 | 정건우 차장 | 🔄 진행중 | IT보안팀 검토 중, 4/11 결과 예정 |
| 주니어 모니터링 지표 교육 | 신준서 팀장 | 📅 예정 | 4월 중 일정 조율 중 |

2. 안건별 논의

안건 1. Node.js 20 업그레이드 진행 현황

정건우 차장  ▶

DevOps팀이랑 협의해서 다음 주 화요일(4/8) 새벽 2시~4시를 배포 윈도우로 잡았어요.

스테이징에서는 이미 2주 돌렸고 별 이슈 없었어요. 다만 일부 npm 패키지가 Node 20에서 경고 뜨는 게 있어서 미리 업데이트해뒀습니다.

오지아 과장  ▶

혹시 OpenSSL 관련 호환성 이슈는 확인했어요? Node 18→20 넘어가면서 crypto 관련 동작이 바뀐 게 있던데.

정건우 차장  ▶

네, 그 부분 미리 확인했어요. 저희 코드에서 직접 crypto 모듈 쓰는 부분은 문제없고, 의존 라이브러리 중 하나가 영향받는데 이미 최신 버전으로 올렸습니다.

신준서 팀장  ▶

좋아요. 배포 당일 새벽에 온콜은 정건우 차장님이 맡아주시는 거죠? 만약 이슈 생기면 즉시 롤백하는 기준 미리 정해두고요.

안건 2. 단위 테스트 커버리지 현황 (DEV-1078)

송지유 주임  ▶

Connector 모듈 커버리지 현황 공유드릴게요. 현재 67%인데 목표가 80%라 13%p 더 올려야 해요.

제가 슬랙 알림 커넥터, HTTP 커넥터 쪽 테스트 케이스 추가했고, 신하준 씨가 Google Drive 커넥터 담당하기로 했는데 어디까지 됐어요?

신하준 주임  ▶

정상 케이스는 다 됐고 에러 핸들링 케이스 작성 중이에요. 이번 주 안으로 마무리할 것 같은데, 한 가지 막히는 게 OAuth 토큰 갱신 로직 테스트를 어떻게 해야 할지 모르겠어요.

실제 Google API 호출 없이 모킹을 해야 하는데 패턴을 어떻게 가져가면 될까요?

오지아 과장  ▶

jest에서 jest.mock으로 googleapis 모듈 전체를 모킹하면 돼요. 제가 예시 코드 Slack에 올려드릴게요.

토큰 갱신 시나리오는 만료된 토큰 / 갱신 성공 / 갱신 실패 이렇게 세 케이스 다 커버해야 해요.

안건 3. v3.3 Push 알림 기능 진행 상황

윤성준 대리  ▶

iOS 쪽은 FCM 연동 완료했고 기본 알림 수신까지 됩니다. 지금은 알림 탭 눌렀을 때 앱 내 해당 워크플로우 화면으로 딥링크 처리하는 거 작업 중이에요.

예상대로면 다음 주까지는 iOS 파트 완료할 수 있을 것 같아요.

장시우 대리  ▶

(Zoom) Android도 비슷한 상황이에요. 알림 자체는 되는데 백그라운드 상태일 때 알림 처리 방식을 좀 더 다듬어야 해요.

백엔드랑 페이로드 구조 합의가 지난주에 됐으니까 이제 구현에만 집중할 수 있어요.

송지유 주임  ▶

백엔드는 알림 이벤트 발행 로직이랑 큐 처리까지 완료됐고요. 지금은 알림 발송 실패 시 재시도 로직 테스트 중이에요. 4/11까지는 백엔드 파트 완료 목표예요.

3. 기타 공유 사항

정나은 사원  ▶

혹시 iOS 앱 최소 지원 버전 조정 계획이 있나요? 현재 iOS 15인데 Push 알림 기능에서 일부 API가 iOS 16부터 지원되는 게 있어서요.

윤성준 대리  ▶

좋은 포인트예요. 제품팀이랑 한 번 논의해봐야 할 것 같아요. 현재 MAU 기준으로 iOS 15 사용자 비중 확인해보고 결정하는 게 맞을 것 같습니다.

박예준 PM한테 Slack으로 먼저 물어볼게요.

4. Action Items

📋 Action Items [정건우 차장] Node.js 20 운영 배포 (4/8 새벽 2시) → 4월 8일(화) [신하준 주임] Google Drive 커넥터 에러 핸들링 테스트 케이스 완료 → 4월 4일(금) [윤성준 대리] iOS Push 알림 딥링크 처리 완료 → 4월 9일(수) [장시우 대리] Android 백그라운드 알림 처리 완료 → 4월 9일(수) [윤성준 대리] iOS 최소 지원 버전 관련 제품팀(박예준 PM) 문의 → 4월 3일(목)

작성: 신하준 주임  |  검토: 신준서 팀장

작성일: 2025년 4월 2일