데이터팀 분기 분석 리뷰 회의록

2025년 4월 3일 (목)  |  2025 Q1 서비스 지표 분석 결과 공유

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | 2025 Q1 서비스 지표 분석 및 Q2 과제 도출 |
| 일시 | 2025년 4월 3일 (목) 오전 10:30 ~ 12:00 (총 90분) |
| 장소 | 5층 데이터팀 회의 공간 |
| 주관 | 신도현 팀장 |
| 기록 | 김준서 주임 |
| 참석자 | 신도현(부장/팀장), 최재원(대리), 최민서(대리), 김준서(주임) |
| 외부 참석 | 박예준 제품팀장 (공유 청취), 류현우 마케팅팀장 (공유 청취) |

1. Q1 핵심 지표 요약

| 지표 | Q1 실적 | 전분기 대비 | YoY 비교 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU (Monthly Active Users) | 18,240명 | +22% | +187% | 목표 대비 +8% |
| 워크플로우 생성 수 (월평균) | 94,300개 | +23% | +210% |  |
| 워크플로우 실행 성공률 | 97.3% | +0.8%p | N/A | SLA 목표 99% 미달 |
| Starter → Pro 업그레이드율 | 11.2% | +3.1%p | +6.2%p | 첫 두 자릿수 달성 |
| Pro → Enterprise 전환율 | 2.1% | -0.3%p | +0.8%p | 목표(3%) 미달 |
| 평균 세션 시간 | 18.4분 | +2.1분 | N/A |  |
| NPS | 42점 | +5점 | N/A | 업계 평균(35) 상회 |

2. 주요 분석 결과

2.1 워크플로우 실행 성공률 97.3% 분석

최재원 대리  ▶

목표가 99%인데 97.3%로 미달이 된 주 원인 분석했어요. 실패 건의 43%가 외부 커넥터 API 오류예요. 주로 Slack API rate limit 초과, Google Sheets 응답 지연이에요.

나머지 57% 중 가장 큰 비중은 사용자 설정 오류(잘못된 매핑, 필수 필드 누락)인데 이건 UI로 사전에 잡아줄 수 있는 부분이에요.

그리고 3/17 배포 사고로 약 0.2%p 영향이 있었어요.

신도현 팀장  ▶

커넥터 API 오류는 저희가 직접 제어하기 어려운 부분이긴 한데, 재시도 로직이 충분히 구현돼 있는지 개발팀이랑 확인해볼 필요 있어요.

사용자 설정 오류 비율은 제품팀에서 온보딩 UX 개선으로 줄일 수 있는 부분이고요.

박예준 제품팀장(참석)  ▶

그 부분 Q2 모바일 UX 개선 스프린트에서 같이 다룰 수 있을 것 같아요. 필수 필드 미입력 시 실행 전에 경고 모달 띄우는 건 빠르게 할 수 있어요.

2.2 Enterprise 전환율 분석

최민서 대리  ▶

Pro 사용자 중 Enterprise 전환 안 한 이유 분석했어요. 인터뷰 + 이탈 설문 데이터 종합하면 SSO 미지원(41%), 온프레미스 배포 불가(28%), 가격(22%), 기타(9%)예요.

SSO 지원만 해도 전환율이 2.1% → 3% 이상으로 올라갈 가능성이 높아요. 제품팀 로드맵이랑 맞아 떨어지는 부분이에요.

류현우 마케팅팀장(참석)  ▶

마케팅 관점에서도 SSO 지원 공식 출시할 때 Enterprise 타깃 캠페인 크게 할 수 있어요. 컨텐츠 마케팅으로 "Okta + DankFlow 연동" 같은 SEO 콘텐츠 준비할게요.

2.3 사용자 행동 패턴 이상 탐지

최민서 대리  ▶

ML 모델 운영 현황도 공유드릴게요. 이상 행동 탐지 모델이 Q1에 총 47건 플래그 올렸고, 보안팀 검토 결과 12건이 실제 이상 접근으로 확인됐어요.

나머지 35건은 false positive인데 정밀도가 좀 낮은 편이에요. 모델 파라미터 튜닝이 필요해요.

신도현 팀장  ▶

보안팀이랑 같이 false positive 케이스 리뷰해서 피처 엔지니어링 개선하는 게 좋을 것 같아요. 최민서 씨, 이번 달 안으로 보안팀 미팅 잡아주세요.

3. Q2 데이터팀 과제

| 번호 | 과제 | 담당 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 워크플로우 AI 추천 모델 개발 착수 (제품팀 요청 기능 사전 연구) | 최민서 대리 | Q2 말 PoC 완료 |
| ② | 커넥터별 API 오류율 자동 집계 대시보드 구축 | 최재원 대리 | 4월 말 |
| ③ | 이상 행동 탐지 모델 정밀도 개선 (보안팀 협업) | 최민서 대리 | 5월 말 |
| ④ | Looker Studio Enterprise 대시보드 신규 구축 (영업팀 요청) | 김준서 주임 | 5월 중 |
| ⑤ | Q2 분기 지표 자동화 리포트 파이프라인 구축 | 최재원 대리 | 4월 중 |

4. Action Items

📋 Action Items [최재원 대리] 커넥터 API 오류율 대시보드 설계 문서 작성 → 4월 10일(목) [최민서 대리] AI 추천 모델 관련 선행 논문 리뷰 및 접근 방향 공유 → 4월 17일(목) [최민서 대리] 보안팀(IT보안팀) 이상 탐지 모델 리뷰 미팅 일정 조율 → 4월 8일(화) [김준서 주임] Looker 영업팀 대시보드 요구사항 정리 (최지훈 팀장 인터뷰) → 4월 10일(목) [신도현 팀장] Q1 분석 결과 요약 경영진 보고 자료 작성 → 4월 7일(월)

작성: 김준서 주임  |  검토: 신도현 팀장

작성일: 2025년 4월 3일