DankFlow v3.3 제품 요구사항 문서 (PRD)

버전: v0.3  |  작성: 박예준 PM  |  최종 수정: 2025년 3월 14일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제품명 | DankFlow (단크플로우) |
| 버전 | v3.3 |
| 작성자 | 박예준 (제품팀장) |
| 검토자 | 오재원 차장 (UX), 신준서 팀장 (개발팀), 서도현 대리 (디자인팀) |
| 상태 | 확정 (개발 착수 승인) |
| 개발 시작 | 2025년 3월 24일 |
| 목표 출시일 | 2025년 5월 12일 |
| 연관 문서 | 개발팀 신규기능기획회의록_20250312, 제품팀 Q2로드맵검토회의록_20250407 |

1. 개요 및 배경

DankFlow v3.3은 모바일 사용자 경험 향상과 Enterprise 고객 데이터 관리 니즈를 중심으로 기획된 릴리즈입니다. Q1 NPS 분석(42점) 결과 모바일 앱 사용성과 실행 이력 관리가 주요 개선 요청 사항으로 도출되었으며, Enterprise 고객의 감사 대응 요청도 증가하고 있습니다.

본 PRD는 개발팀과의 기획 회의(2025.03.12) 및 제품팀 Q2 로드맵 리뷰(2025.04.07) 결과를 반영하여 작성되었습니다.

2. 목표 및 성공 지표

| 목표 | 측정 지표 | 목표값 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모바일 사용성 향상 | 모바일 앱 MAU 증가율 | +15% (v3.2 대비) | 출시 후 4주 |
| 승인 처리 속도 개선 | 승인 요청 평균 처리 시간 | 기존 4.2시간 → 1.5시간 이하 | 출시 후 4주 |
| Enterprise 데이터 관리 | Enterprise 감사 관련 CS 티켓 감소 | -30% | 출시 후 8주 |
| 기능 도입률 | 신규 기능 사용 유저 비율 | 가입 후 7일 내 30% 이상 | 출시 후 4주 |

3. 포함 기능 상세

3.1 승인 워크플로우 모바일 Push 알림

우선순위: P0  |  개발 규모: M (1~2주)  |  담당: 윤성준 대리(iOS), 장시우 대리(Android), 송지유 주임(BE)

사용자 스토리

- 승인자로서, 결재 요청이 발생하면 스마트폰 알림으로 즉시 받아보고 앱에서 바로 처리하고 싶다.

- 워크플로우 실행이 완료되거나 실패했을 때 실시간으로 알림을 받아 빠르게 대응하고 싶다.

기능 요구사항

| 번호 | 요구사항 | 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 승인 요청 Push 알림 | 워크플로우 내 승인 액션 도달 시 지정 승인자에게 FCM Push 발송 | Must Have |
| FR-002 | 실행 완료/실패 알림 | 워크플로우 실행 결과(성공/실패)를 워크플로우 소유자에게 Push 발송 | Must Have |
| FR-003 | 알림 탭 앱 내 딥링크 | 알림 탭 시 해당 워크플로우 상세 화면으로 자동 이동 | Must Have |
| FR-004 | 알림 센터 (앱 내) | 수신된 알림 목록 조회, 읽음/안 읽음 상태, 30일 보관 | Must Have |
| FR-005 | 알림 유형별 수신 설정 | 알림 유형(승인요청/완료/실패)별 ON/OFF 설정 | Should Have |
| FR-006 | 알림 메시지 글자 수 제한 | iOS 제목 50자, 본문 100자 초과 시 단어 단위 말줄임 | Must Have |

비기능 요구사항

- 알림 발송 지연: 이벤트 발생 후 5초 이내 발송 (95th percentile)

- 지원 플랫폼: iOS 15 이상, Android 9 이상

- 알림 발송 실패 시 최대 3회 재시도 (지수 백오프 방식)

3.2 데이터 테이블 CSV 자동 동기화 (Google Sheets 연동)

우선순위: P1  |  개발 규모: M (2주)  |  담당: 정건우 차장(FE), 오지아 과장(BE)

사용자 스토리

- 운영팀으로서, Google Sheets에 쌓이는 데이터가 DankFlow 데이터 테이블에 자동으로 동기화되어 별도 수작업 없이 최신 데이터를 활용하고 싶다.

기능 요구사항

| 번호 | 요구사항 | 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | 양방향 동기화 | Google Sheets ↔ DankFlow 데이터 테이블 양방향 동기화 | Must Have |
| FR-011 | 동기화 주기 설정 | 실시간 / 매 15분 / 매 1시간 / 매일 0시 옵션 제공 | Must Have |
| FR-012 | 컬럼 매핑 설정 | Sheets 컬럼과 데이터 테이블 필드 매핑 UI 제공 | Must Have |
| FR-013 | 동기화 이력 로그 | 동기화 성공/실패 이력, 처리 건수 조회 | Should Have |
| FR-014 | 특수문자 인코딩 처리 | UTF-8 인코딩 기반 특수문자·이모지 정상 처리 | Must Have |
| FR-015 | 충돌 해결 정책 | Sheets 우선 / DankFlow 우선 / 충돌 시 알림 중 선택 | Should Have |

3.3 실행 이력 엑셀 내보내기

우선순위: P2  |  개발 규모: S (3~5일)  |  담당: 한지훈 사원(FE), 임준혁 사원(BE), 오지아 과장(리뷰)

기능 요구사항

| 번호 | 요구사항 | 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | 실행 이력 Excel 내보내기 | 워크플로우별 실행 이력을 .xlsx 형식으로 다운로드 | Must Have |
| FR-021 | 기간 필터 적용 | 내보내기 대상 기간 지정 (최대 90일) | Must Have |
| FR-022 | 포함 컬럼 선택 | 실행 ID, 시작/종료 시각, 상태, 트리거 유형, 오류 메시지 등 | Should Have |
| FR-023 | 대용량 처리 | 10만 건 이상 데이터 비동기 생성 후 다운로드 링크 이메일 발송 | Must Have |

4. 제외 기능 (이번 릴리즈 미포함)

| 기능 | 제외 사유 | 재검토 시점 |
| --- | --- | --- |
| AI 기반 워크플로우 추천 | 데이터 인프라 준비 미완료, 의존성 과다 (데이터팀 협의 필요) | Q3 2025 |
| 멀티 트리거 지원 | 현 아키텍처 대규모 변경 필요, L+ 사이즈 추정 | Q3 2025 |
| SSO (SAML 2.0 / OIDC) | 별도 v3.4 타깃으로 기획 중 (PRD 별도 작성 예정) | Q2 2025 (v3.4) |

5. UI/UX 가이드라인

- 디자인 시안: Figma 프로젝트 > DankFlow > v3.3 브랜치 참조

- 디자인 시스템: DankFlow Design System v2.1 기준 컴포넌트 사용

- 다크모드: 알림 센터 컴포넌트는 구조만 확보, 실제 다크모드 지원은 v3.4 예정

- 접근성: WCAG 2.1 AA 기준 준수 (색상 대비, 스크린리더 레이블)

6. 오픈 이슈

| 번호 | 이슈 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-001 | iOS 최소 지원 버전 조정 여부 (iOS 15 → 16) | 윤성준 대리 → 제품팀 | 검토 중 (4/3 기준) |
| OI-002 | Google Sheets API 키 발급 (IT운영팀 요청 필요) | 정건우 차장 | 요청 예정 |
| OI-003 | 10만 건 초과 내보내기 시 S3 임시 저장 방식 결정 | 오지아 과장 | 아키텍처 검토 중 |