DankFlow v3.3 QA 테스트 계획서

작성: 정민혁 대리  |  검토: 박예준 팀장  |  2025년 4월 14일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 버전 | DankFlow v3.3 |
| QA 기간 | 2025년 4월 28일 (월) ~ 5월 9일 (금) (총 2주) |
| QA 담당 | 정민혁 대리 (주관), 한수아 대리 (검토), 개발팀 자체 QA 병행 |
| 목표 출시일 | 2025년 5월 12일 (월) |
| 테스트 환경 | Staging 환경 (staging.dankooktech.com) |
| 연관 문서 | DankFlow_v3.3_PRD.docx |

1. 테스트 범위

| 구분 | 대상 | 테스트 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 기능 | Push 알림 (iOS/Android) | 기능, 통합, 디바이스 호환성 | 실기기 테스트 필수 |
| 신규 기능 | Google Sheets CSV 동기화 | 기능, 성능 (대용량), 엣지케이스 | 실제 Sheets API 연동 |
| 신규 기능 | 실행 이력 엑셀 내보내기 | 기능, 대용량 (10만 건 이상) | 비동기 처리 검증 |
| 회귀 테스트 | 핵심 기능 전체 (워크플로우 실행 등) | 자동화 회귀 테스트 | CI 파이프라인 실행 |
| 성능 테스트 | API 응답 시간, DB 커넥션 풀 | 부하 테스트 | 3/17 사고 재현 방지 |

2. 테스트 케이스 목록

2.1 Push 알림

| TC ID | 테스트 케이스 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ALT-001 | 승인 요청 알림 정상 수신 (iOS) | 승인 액션 포함 워크플로우 실행 | 5초 이내 알림 수신 | P0 |
| TC-ALT-002 | 승인 요청 알림 정상 수신 (Android) | 동일 | 5초 이내 알림 수신 | P0 |
| TC-ALT-003 | 알림 탭 시 딥링크 이동 | 알림 탭 후 앱 화면 확인 | 해당 워크플로우 상세 화면으로 이동 | P0 |
| TC-ALT-004 | 앱 백그라운드 상태 알림 | 앱 백그라운드 상태에서 알림 수신 | 알림 정상 수신 및 뱃지 표시 | P0 |
| TC-ALT-005 | 앱 종료 상태 알림 | 앱 완전 종료 후 알림 수신 | 알림 정상 수신 | P1 |
| TC-ALT-006 | 알림 메시지 50자 초과 말줄임 | 워크플로우명 50자 초과 케이스 | 단어 단위 말줄임 처리 확인 | P1 |
| TC-ALT-007 | 알림 발송 실패 재시도 | FCM 서버 오류 시뮬레이션 | 최대 3회 재시도 후 실패 로그 기록 | P1 |
| TC-ALT-008 | 알림 센터 읽음 처리 | 알림 탭 후 읽음 상태 확인 | 읽음 표시로 변경 | P2 |
| TC-ALT-009 | 알림 30일 이후 자동 삭제 | 30일 지난 알림 DB 확인 | 자동 삭제 처리 | P2 |

2.2 Google Sheets CSV 동기화

| TC ID | 테스트 케이스 | 기대 결과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CSV-001 | Sheets → DankFlow 기본 동기화 | 데이터 정확하게 동기화됨 | P0 |
| TC-CSV-002 | DankFlow → Sheets 역방향 동기화 | 변경 내용 Sheets 반영 | P0 |
| TC-CSV-003 | 실시간 동기화 (5분 이내) | 변경 후 5분 이내 동기화 확인 | P0 |
| TC-CSV-004 | 특수문자 처리 (한글, 이모지, 따옴표) | 깨짐 없이 정상 처리 | P0 |
| TC-CSV-005 | 대용량 데이터 동기화 (10만 행) | 타임아웃 없이 완료, 정확성 확인 | P1 |
| TC-CSV-006 | 컬럼 매핑 변경 후 동기화 | 변경된 매핑 기준으로 정상 동기화 | P1 |
| TC-CSV-007 | Sheets 권한 오류 시 처리 | 명확한 오류 메시지 표시, 재연결 안내 | P1 |
| TC-CSV-008 | 동시 다중 시트 동기화 | 복수 시트 동시 처리 시 충돌 없음 | P2 |

2.3 성능 테스트 (3/17 재발 방지)

📌 3월 17일 배포 사고(INC-2025-0317) 재발 방지를 위한 필수 성능 테스트 테스트 시나리오: ① 엑셀 내보내기 동시 100건 요청 → DB 커넥션 풀 사용률 70% 미만 유지 확인 ② CSV 동기화 + 워크플로우 실행 동시 부하 → P95 응답시간 기존 대비 유지 ③ 대용량 Sheets 동기화(10만 행) 중 API 응답 시간 영향도 측정 합격 기준: 동시 100건 처리 시 DB 커넥션 풀 70% 미만, P95 응답시간 2초 이내

3. 테스트 일정

| 주차 | 기간 | 주요 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 4/28 ~ 5/2 | Push 알림 기능 QA (iOS/Android 실기기), CSV 동기화 기본 기능 QA | 정민혁 대리 + 개발팀 |
| 2주차 전반 | 5/5 ~ 5/7 | CSV 동기화 엣지케이스, 엑셀 내보내기 대용량 테스트, 성능 테스트 | 정민혁 대리 |
| 2주차 후반 | 5/8 ~ 5/9 | 회귀 테스트, 버그 수정 검증, 출시 최종 승인 | 정민혁 대리 + 박예준 팀장 |

4. 버그 처리 기준

| 심각도 | 정의 | 처리 기한 | 출시 블로커 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker | 핵심 기능 동작 불가, 데이터 손실 위험 | 발견 즉시 | 예 (출시 불가) |
| Critical | 주요 기능 오류, 회피 방법 없음 | 24시간 이내 | 예 (출시 불가) |
| Major | 기능 오류이나 회피 방법 존재 | 출시 전 | 팀장 판단 |
| Minor | 경미한 UI 오류, 오탈자 | 출시 후 패치 | 아니오 |

출시 승인 기준: Blocker 0건, Critical 0건, Major 3건 이하 (팀장 승인 시). 기준 미달 시 출시일 연기.