제품팀 Q2 로드맵 검토 회의록

2025년 4월 7일 (월)  |  2025년 2분기 제품 로드맵 확정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | DankFlow 2025 Q2 로드맵 검토 및 확정 |
| 일시 | 2025년 4월 7일 (월) 오전 10:00 ~ 12:00 (총 120분) |
| 장소 | 4층 회의실 B |
| 주관 | 박예준 팀장 |
| 기록 | 박지원 주임 |
| 참석자 | 박예준(부장/팀장), 오재원(차장), 한수아(대리), 정민혁(대리), 박지원(주임) |
| 외부 참석 | 신준서 개발팀장 (안건 2 관련 참석), 류현우 마케팅팀장 (안건 3 관련 참석) |

1. Q1 회고 및 Q2 방향성

박예준 팀장  ▶

Q1 마무리하면서 지표 먼저 공유할게요. v3.2 출시 후 신규 가입 전환율이 전 분기 대비 12% 상승했고, 워크플로우 생성 수는 월 평균 23% 증가했어요.

Starter → Professional 업그레이드 비율도 처음으로 두 자릿수(11%)를 넘었는데, 이게 CSV 자동 동기화 기능 영향이 큰 것 같아요.

Q2 핵심 테마는 "Enterprise 전환율 상승"이에요. 지금 Professional 사용자 중 Enterprise 문의 비율을 보면 SSO 지원과 고급 감사 로그가 전환 장벽의 주요 원인으로 보여요.

오재원 차장  ▶

UX 리서치 결과도 같은 방향을 가리키고 있어요. 지난달에 Enterprise 플랜 도입을 검토하다 포기한 고객 5곳을 심층 인터뷰했는데, 세 곳 모두 SSO 미지원을 이유로 꼽았어요.

나머지 두 곳은 온프레미스 배포 옵션이 없어서였고요.

Q2 핵심 기능 후보

| 우선순위 | 기능명 | 목표 고객 | 예상 임팩트 | 개발 규모(추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | SSO (SAML 2.0 / OIDC) 지원 | Enterprise 전환 고객 | Enterprise 전환율 +30% 목표 | XL (6~8주) |
| P1 | 고급 감사 로그 (무제한 + SIEM Webhook) | Enterprise 보안 담당자 | 계약 갱신율 방어 | L (3~4주) |
| P2 | 워크플로우 버전 관리 (롤백 지원) | 전 플랜 Heavy User | 이탈율 감소 기대 | M (2~3주) |
| P3 | 대시보드 커스터마이징 (위젯 편집) | 팀장급 사용자 | 체류 시간 증가 | M (2주) |
| P4 | Slack 커넥터 v2 (Block Kit 지원) | Slack 헤비유저 | 신규 가입 트리거 기대 | S (1주) |

한수아 대리  ▶

SSO 기능은 개발 규모가 크지만 Enterprise 전환에 직결되니까 Q2 초반에 집중해야 해요.

다만 Okta, Azure AD, Google Workspace 세 가지 IdP를 다 지원하는 게 목표인데, 개발팀이랑 범위를 어떻게 잡을지 먼저 논의해야 할 것 같아요.

신준서 개발팀장(참석)  ▶

저도 그 부분이 제일 중요한 협의 포인트예요. SAML 2.0 기반으로 먼저 Okta, Azure AD 두 개 지원하고, Google Workspace는 Q3 초에 추가하는 방식으로 단계적으로 가는 게 현실적이에요.

전부 다 한꺼번에 하려면 8주로도 부족할 수 있어요. 2개 IdP로 범위 줄이면 5~6주 안에 가능해요.

박예준 팀장  ▶

그렇게 가죠. Okta·Azure AD를 v3.3 또는 v3.4에 포함하고, Google Workspace는 Q3 로드맵에 넣겠습니다. 오재원 차장님, PRD 업데이트해 주세요.

안건 2. v3.3 출시 일정 및 마케팅 연계

정민혁 대리  ▶

현재 v3.3 개발 진행 상황 보면 Push 알림 4/9, 엑셀 내보내기 완료, CSV 동기화 4/25 목표예요.

전부 완료되는 시점이 4월 말인데 QA 1주 잡으면 5월 2주차 출시가 현실적이에요.

류현우 마케팅팀장(참석)  ▶

5월 2주차면 저희가 5월 초에 사전 예고 콘텐츠 올리고 출시 당일 블로그 포스트 + 뉴스레터 발송하는 게 좋겠어요.

Push 알림 기능은 특히 모바일 앱 리뷰어들한테 영향력이 있을 것 같아서, 테크 미디어 사전 공유도 한 번 해보고 싶어요.

박예준 팀장  ▶

Push 알림은 확실히 시각적으로 보여주기 좋은 기능이라 영상 콘텐츠로 만들어도 좋을 것 같아요.

한수아 씨, 마케팅팀이랑 출시 협업 일정 조율해 주세요.

2. 고객 피드백 주요 이슈

| 접수 채널 | 피드백 내용 | 빈도 | 처리 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 인터뷰 | 워크플로우 실수로 삭제 후 복구 요청 | 높음 (월 평균 12건) | v3.3에 삭제 후 30일 복구 기능 포함 (완료) |
| CS 티켓 | CSV 동기화 중 특수문자 깨짐 | 중간 (월 5~6건) | v3.3 패치에 인코딩 처리 수정 |
| NPS 코멘트 | 모바일 앱 UX가 웹 대비 기능 부족 | 높음 | Q2 모바일 UX 개선 스프린트 별도 계획 |
| 영업팀 전달 | Enterprise 감사 로그 Splunk 연동 요청 | 낮음 (2건) | Q2 P1 기능에 포함 (SIEM Webhook) |

3. Action Items

📋 Action Items [오재원 차장] SSO 기능 PRD 업데이트 (Okta/Azure AD 우선, Google Workspace Q3) → 4월 11일(금) [한수아 대리] v3.3 출시 마케팅 협업 일정 류현우 팀장과 조율 → 4월 9일(수) [정민혁 대리] v3.3 QA 일정 개발팀과 확정 → 4월 9일(수) [박예준 팀장] Q2 로드맵 최종본 경영진 보고 → 4월 10일(목) [박지원 주임] 모바일 UX 개선 스프린트 기획 초안 작성 → 4월 18일(금)

작성: 박지원 주임  |  검토: 박예준 팀장

작성일: 2025년 4월 7일