개발팀 신규 기능 기획 회의록

2025년 3월 12일 (수)  |  DankFlow v3.3 스프린트 기획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | DankFlow v3.3 신규 기능 기획 회의 |
| 일시 | 2025년 3월 12일 (수) 오후 2:00 ~ 4:10 (총 130분) |
| 장소 | 3층 회의실 A (Zoom 동시 접속: 장시우, 정나은) |
| 주관 | 신준서 팀장 |
| 기록 | 송지유 주임 |
| 참석자 | 신준서(부장/팀장), 정건우(차장), 오지아(과장), 윤성준(대리), 장시우(대리·재택), 송지유(주임), 신하준(주임), 한지훈(사원), 정나은(사원·재택), 임준혁(사원) |
| 불참자 | 없음 |
| 다음 회의 | 2025년 3월 19일 (수) 오후 2:00 ¦ 세부 기술 스펙 리뷰 |

1. 회의 목적 및 배경

DankFlow v3.3 릴리즈(예정: 2025년 5월 2주차)를 앞두고 이번 스프린트에 포함할 신규 기능 후보군을 검토하고, 우선순위 및 담당자를 확정하기 위한 기획 회의입니다.

제품팀(PM)에서 사전 작성한 기능 요구사항 문서(PRD v0.2)를 기반으로 개발팀 내 기술 검토 의견을 수렴하고, 스프린트 백로그에 반영할 최종 기능 목록을 결정합니다.

2. 안건별 논의 내용

안건 1. v3.3 신규 기능 후보 검토 (PRD v0.2 리뷰)

배경: 제품팀 이주원 PM이 제안한 5개 기능 후보를 기술 관점에서 검토. 이주원 PM은 본 회의 참석 대신 PRD 문서와 Slack 코멘트로 의견 전달.

| 번호 | 기능명 | 제안 배경 | 개발 예상 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | AI 기반 워크플로우 추천 | 사용자 행동 데이터 분석 → 유사 워크플로우 자동 추천 | L (3~4주) |
| ② | 승인 워크플로우 모바일 Push 알림 | 모바일 앱 사용자 승인 처리 지연 불만 다수 접수 | M (1~2주) |
| ③ | 데이터 테이블 CSV 자동 동기화 | 외부 Google Sheets ↔ 데이터 테이블 실시간 연동 | M (2주) |
| ④ | 워크플로우 실행 이력 엑셀 내보내기 | 엔터프라이즈 고객 감사 대응 요청 | S (3~5일) |
| ⑤ | 멀티 트리거 지원 | 하나의 워크플로우에 복수 트리거 설정 가능 | L (4~5주) |

신준서 팀장  ▶

제품팀에서 올려준 PRD 훑어보셨죠? 오늘은 기술적으로 이번 스프린트에 현실적으로 가능한지 판단하는 게 목적입니다.

일정은 5월 2주차 릴리즈 기준으로 역산하면 개발 시작이 3월 말, 실질적으로 남은 개발 기간이 약 6주예요.

6주 안에 전부 다 하는 건 무리고, 오늘 우선순위 합의해서 S~M 사이즈 위주로 가져가는 게 현실적일 것 같아요.

정건우 차장  ▶

①번 AI 추천 기능은 아직 데이터 인프라 준비가 안 돼 있어요. 데이터팀이랑 별도로 논의해야 하는 건데, 이번 스프린트에 넣기엔 의존성이 너무 많습니다.

개인적으로는 ③번 CSV 동기화가 요청이 꾸준히 들어오던 거라 먼저 하는 게 맞다고 생각해요. 기술적으로도 Google Sheets API 붙이는 거라 명확하고요.

오지아 과장  ▶

④번 엑셀 내보내기는 제가 보기엔 S 사이즈가 맞아요. SheetJS 라이브러리 이미 붙여놨으니까 실행 이력 데이터 포맷팅하는 게 핵심인데, 빠르면 3일도 가능해요.

⑤번 멀티 트리거는 현재 아키텍처 상 트리거 처리 로직을 꽤 많이 바꿔야 해서 L보다 더 클 수도 있어요. 사전 설계 시간만 1주 이상 봐야 할 것 같습니다.

윤성준 대리  ▶

②번 모바일 Push 알림은 iOS 담당자로서 말씀드리면, Firebase FCM 연동은 이미 개발 환경에 세팅돼 있어서 실제 구현은 그렇게 오래 안 걸려요.

다만 백엔드에서 알림 트리거 이벤트 처리해주는 부분이 같이 필요하니까 백엔드랑 병렬 작업해야 해요.

장시우 대리  ▶

(Zoom 화면 공유하며) Android 쪽도 비슷하게요. FCM 설정은 돼 있는데 알림 페이로드 구조를 백엔드랑 맞춰야 해서 인터페이스 설계 먼저 해야 합니다.

②번을 이번에 넣는다면 모바일 양쪽 다 같이 작업하는 게 효율적이에요.

신준서 팀장  ▶

정리하면 ①번은 이번 스프린트 제외, ⑤번은 다음 분기 검토로 넘기는 거 다들 동의하시죠?

②③④ 세 개를 이번에 가져가는 방향으로 보면 되겠네요. 규모 합산하면 약 4주 정도?

정건우 차장  ▶

QA 기간 1주 포함하면 빡빡하긴 한데 불가능하진 않아요. ③번 CSV 동기화가 제일 변수가 클 것 같아서 이게 늦어지면 ④번이랑 순서 바꿀 수도 있어야 할 것 같습니다.

안건 2. 기능별 담당자 및 일정 조율

결정 사항: 안건 1 논의 결과를 바탕으로 이번 스프린트(3/24 ~ 5/2) 포함 기능과 담당자를 확정했습니다.

| 기능 | 담당(FE) | 담당(BE) | 담당(모바일) | 목표 완료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 승인 워크플로우 Push 알림 | 신하준 주임 | 송지유 주임 | 윤성준 대리 / 장시우 대리 | 4월 11일 | FCM 인터페이스 3/24까지 확정 |
| ③ CSV 자동 동기화 | 정건우 차장 | 오지아 과장 | - | 4월 25일 | Google Sheets API 키 발급 IT팀 요청 필요 |
| ④ 실행 이력 엑셀 내보내기 | 한지훈 사원 | 임준혁 사원 | - | 3월 28일 | 오지아 과장 코드 리뷰 담당 |

오지아 과장  ▶

④번은 한지훈, 임준혁 두 분한테 맡기는 건데 처음 맡는 비교적 독립적인 기능이라 좋은 경험이 될 것 같아요.

제가 중간에 코드 리뷰 두 번 정도 하고, 막히면 언제든 슬랙 주세요.

한지훈 사원  ▶

네, 열심히 해보겠습니다. SheetJS 관련 문서 미리 보고 시작할게요.

임준혁 사원  ▶

백엔드 API 설계 먼저 잡겠습니다. 오늘 회의 끝나고 한지훈 씨랑 같이 인터페이스 잡을게요.

안건 3. 기술 부채 처리 우선순위 공유

신준서 팀장이 기존에 누적된 기술 부채 항목 중 이번 스프린트에 병행 처리할 항목을 공유했습니다.

신준서 팀장  ▶

이번 스프린트에 신규 기능만 하는 게 아니라 기술 부채도 일부 갚아야 해요.

정건우 차장님이 지난번에 올린 Jira 티켓 중에서 오늘 세 개만 같이 보겠습니다.

| Jira 티켓 | 내용 | 담당 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV-1042 | Node.js 18 → 20 버전 업그레이드 (LTS 전환) | 정건우 차장 | 높음 |
| DEV-1078 | Connector 모듈 단위 테스트 커버리지 60% → 80% 향상 | 송지유 주임 / 신하준 주임 | 중간 |
| DEV-1091 | API 응답 페이로드 snake_case → camelCase 통일 | 오지아 과장 | 낮음 (다음 스프린트 가능) |

정건우 차장  ▶

Node.js 업그레이드는 스테이징 먼저 올리고 2~3일 모니터링 후 운영 반영하는 순서로 가겠습니다.

DevOps팀이랑 사전에 배포 윈도우 잡아야 하는데, 이건 제가 이번 주 안으로 최영재 DevOps팀장한테 연락할게요.

오지아 과장  ▶

DEV-1091은 프론트엔드 쪽이랑 영향 범위가 크니까 이번 스프린트에 넣으면 리스크예요. 다음으로 미루는 게 맞다고 생각해요.

신준서 팀장  ▶

동의해요. DEV-1091은 다음 분기 초에 따로 마이그레이션 스프린트 잡을 때 같이 처리하죠.

3. 기타 논의 사항

3.1 코드 리뷰 프로세스 개선

신하준 주임  ▶

최근에 PR 올려놓으면 리뷰가 2~3일 걸리는 경우가 많아서 개발 속도가 떨어지는 느낌이에요.

리뷰어 지정 방식을 바꾸거나 리뷰 SLA 같은 걸 팀 내에 정하면 어떨까요?

정건우 차장  ▶

좋은 지적이에요. 일단 PR 올리면 24시간 이내에 최소 1명이 코멘트 달기를 팀 룰로 정하면 어떨까요?

CODEOWNERS 파일로 자동 리뷰어 지정도 같이 검토해볼게요.

신준서 팀장  ▶

다음 주 회의 전까지 정건우 차장님이 개선안 간단히 정리해서 Confluence에 올려주시면 팀 전체 의견 받아서 확정하죠.

3.2 인턴 온보딩 관련

신준서 팀장  ▶

4월 초에 개발팀 인턴 2명이 합류 예정이에요. 오지아 과장님이 온보딩 멘토 맡아주시기로 HR팀이랑 얘기가 됐는데 괜찮으세요?

오지아 과장  ▶

네, 문제없어요. 온보딩 문서는 Confluence에 있는 거 업데이트해서 쓰면 되죠?

코드 환경 세팅 가이드가 좀 오래됐는데 제가 이번 주 안으로 업데이트 해놓겠습니다.

4. 결정 사항 요약

| 번호 | 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ① | v3.3 스프린트 포함 기능: ② Push 알림 / ③ CSV 동기화 / ④ 엑셀 내보내기 | 만장일치 합의 |
| ② | AI 워크플로우 추천(①), 멀티 트리거(⑤)는 이번 스프린트 제외 | 다음 분기 재검토 |
| ③ | API camelCase 통일(DEV-1091)은 다음 분기 마이그레이션 스프린트로 이관 |  |
| ④ | PR 리뷰 SLA(24시간 룰) 도입 검토 → 정건우 차장 개선안 작성 | 3/19 회의 전 공유 |
| ⑤ | 인턴 온보딩 멘토: 오지아 과장 / 온보딩 문서 업데이트 이번 주 완료 |  |

5. Action Items

📋 Action Items [정건우 차장] DevOps팀과 Node.js 20 업그레이드 배포 윈도우 협의 → 3월 14일(금)까지 [정건우 차장] PR 리뷰 SLA 개선안 Confluence 작성 및 팀 공유 → 3월 18일(화)까지 [오지아 과장] 개발팀 온보딩 문서(Confluence) 업데이트 → 3월 14일(금)까지 [윤성준 대리 / 장시우 대리] FCM Push 알림 인터페이스 설계 초안 작성 → 3월 24일(월)까지 [임준혁 사원] 실행 이력 엑셀 내보내기 BE API 설계 문서 작성 → 3월 17일(월)까지 [한지훈 사원] SheetJS 기반 FE 컴포넌트 프로토타입 구현 → 3월 17일(월)까지 [송지유 주임] 본 회의록 Confluence 게시 및 팀 공유 → 3월 12일(수) 오늘 중 [신준서 팀장] 제품팀 이주원 PM에게 스프린트 확정 기능 목록 전달 → 3월 13일(목)까지

6. 다음 회의 안내

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2025년 3월 19일 (수) 오후 2:00 ~ 3:30 |
| 장소 | 3층 회의실 A (Zoom 병행) |
| 주요 안건 | ① FCM 인터페이스 설계 리뷰 ② PR 리뷰 SLA 개선안 확정 ③ 스프린트 백로그 최종 점검 |
| 준비사항 | 각 담당자 Action Item 완료 상태 Jira 업데이트 후 참석 |

작성: 송지유 주임  |  검토: 신준서 팀장

작성일: 2025년 3월 12일